TE.341.3.2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone                        w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa: Część 1: Zadanie nr 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie” Część 2: Zadanie nr 2 - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III” Część 3: Zadanie nr 3 - „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa”

ZAMAWIAJĄCY:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55 , 29-100 Włoszczowa

tel./fax 041 39 43 680

e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl;

strona internetowa Zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Włoszczowa, dnia 02.05.2018 r.

ZATWIERDZAM:

Ryszard Maciejczyk

Prezes Zarządu

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	3

2.	Tryb udzielenia zamówienia.	3

3.	Opis przedmiotu zamówienia.	4

4.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:	10

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.	10

5.	Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień	10

6.	Informacja o ofercie wariantowej, aukcji elektronicznej oraz umowie ramowej.	10

7.	Termin wykonania zamówienia:	10

8.	Wymagany termin okresu rękojmi na  roboty budowlane                                                            11

9.	Informacja dla Wykonawców o ograniczeniach w ubieganiu się o zamówienie.	11

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.	11

10.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:	11

11.	Warunki  udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa                              w art. 24 ust. 5 .	11

12.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.	15

13.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	18

13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.	18

14.	Wymagania dotyczące wadium	19

15.	Termin związania ofertą	21

16.	Opis sposobu przygotowania ofert	21

17.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	25

18.	Opis sposobu obliczania ceny	27

19.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 1-6 ustawy p.z.p.)	28

20.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                           w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	30

21.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	31

22.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy	32

23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	34

24.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego	35

25.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych	35

26.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich  zwrot	35

27.	Informacja o podwykonawcach.	35

28.	Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a	36

29.	Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2	36

30.	Postanowienia końcowe	36

31.	ZAŁĄCZNIKI	36

# Nazwa i adres Zamawiającego.

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55

tel. 41 39 43 680, fax. 41 39 43 680

www.wzwik-wloszczowa.pl,  e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

# Tryb udzielenia zamówienia.

(art. 10 ust. 1 i art. 39-46, art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.)

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone                       w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą p.z.p.”.

Postepowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                           w postępowaniu.

Ogłoszenie zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl w dniu 02.05.2018 r., Numer ogłoszenia nr 552649-N-2018,

- na stronie Zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl,

- ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego.

(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy p.z.p.)

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

| 1) | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.); |
| --- | --- |
| 2) | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126); |
| 3) | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) |
| 4) | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477); |
| 5) | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479); |
| 6) 7) 8) | Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 86 ze zm.); |
| 9) | Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) |
| 10) | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 08 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) |
| 11) | Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) |
| 12) | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). |

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

# Opis przedmiotu zamówienia.

(art. 29-31, art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.)

Przedmiotem zamówienia jest:  Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”

Kod zamówienia według CPV:

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę.

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                  i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu

45232440-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

3.1. Podstawowy zakres rzeczowy robót:

3.1.1 Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”

1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:

- kanał sanitarny PCV Ø200x5,9 mm SDR 34 SN 8 o długości L=88,1 m

- podłączenia posesji – PCV Ø160x4,7  mm SDR 34 SN 8 o łącznej długości L=8,0 m

- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PCV Ø 425 mm z włazem żeliwnym klasy

D400-3 szt

- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PCV Ø 600 mm z włazem żeliwnym klasy

D400-3 szt

- rura osłonowa Ø 315/28,6 mm PE 100 SDR 11  o długości L=10,0 m

- rura osłonowa dwudzielna na kabel energetyczny eN o długości L=5,0 m

2) Wykonanie robót budowlanych obejmuje:

- tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,

- uzyskanie wymaganych decyzji na zajęcie pasa drogowego  drogi powiatowej wraz z tymczasowym projektem  organizacji ruchu w celu prowadzenia robót wraz z uiszczeniem naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (bez opłat za umieszczenie rurociągów kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, które to opłaty wnosi Zamawiający),

- roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją,

- rozbiórkę i odtworzenie istniejącego chodnika, nawierzchni asfaltowej,

- umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką,

- w przypadkach koniecznych zastosowanie odwodnienia z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- podsypka i obsypka piaskiem rurociągów kanalizacji sanitarnej i studni,

- dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- zasypywanie wykopów piaskiem wraz z dowozem na miejsce budowy w chodniku i nawierzchni asfaltowej warstwami wraz z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia wraz z kosztem wykonania badań zagęszczenia gruntu,

- zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,

- rozbiórka i utylizacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej w rejonie posesji nr działki: 3735

- przepięcie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr ewid. 3732) i demontaż istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej wzdłuż chodnika (na trasie budowy nowej sieci),

- wywiezienie i zutylizowanie materiałów pochodzących z demontażu istniejącego przyłącza i studzienki kanalizacyjnej,

- próba szczelności ułożonego kanału i studzienek,

- kamerowanie telewizyjne kanałów grawitacyjnych z określeniem spadków, odległości między studzienkami, z wydrukiem i płytą DVD,

- dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji),

- koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlano – wykonawczy:

-  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

c) Przedmiar robót.

3.1.2 Część 2: Zadanie nr 2 -  Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek  w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III” – odcinek sieci wodociągowej Ø 110 mm wraz z przyłączami kwalifikowanymi do granic działek.

- Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:

- odcinek sieci wodociągowej PE RC 100 PN 16 SDR 11 Ø 110 mm – (od węzła W do hydrantu p.poż Hp3) o długości L=60 m wykonany metodą przewiertu sterowanego,

- hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego wyposażony w automatyczne odwodnienie i zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem z zasuwą Ø 80 mm - Hp3 (1 kpl.)

- węzeł włączenia do istniejącej sieci wodociągowej W wyposażony w 2 szt. zasuw Ø 150 mm    i 1 szt. zasuwy Ø 100 mm z żeliwa sferoidalnego, trójnik żeliwny Ø 150/150/150 mm z żeliwa sferoidalnego, redukacja 150/100 mm z żeliwa sferoidalnego, kołnierz ślepy X Ø 150 mm z żeliwa sferoidalnego,

- przyłącza wodociągowe – 3 szt. (część kwalifikowana, do granic działek) – wg. schematów montażowych 1-3:

- z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Ø 40mm o łącznej długości L=9,0 m;

- włączenia przyłączy do sieci za pomocą nawiertek NWZ/PE Ø 110/50 z zasuwą Ø 50 mm.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmuje:

- tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,

- uzyskanie wymaganych decyzji na zajęcie pasa drogowego  drogi wojewódzkiej wraz z tymczasowym projektem  organizacji ruchu w celu prowadzenia robót wraz z uiszczeniem naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (bez opłat za umieszczenie rurociągów wodociągu w pasach drogowych, które to opłaty wnosi Zamawiający),

- przewiert sterowany,

- roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją,

- rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, chodników,

- umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką (w węźle W, na przyłączach kwalifikowanych i Hp.3)

- podsypka i obsypka piaskiem (w węźle W, na przyłączach kwalifikowanych i Hp.3)

- dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- zasypywanie wykopów piaskiem w poboczach, chodnikach warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia wraz z kosztem wykonania badań zagęszczenia gruntu,

- zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,

- próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej,

- badanie wody o przydatności do spożycia przez ludzi,

- dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji),

- koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlano – wykonawczy:

-  „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część II odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+574 do 66+688

-  Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część III – Budowa przyłączy wodociągowych

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

c) Przedmiar robót.

3.1.3 Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa”

1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:

- rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE HD SDR 17 PN 10 Ø 160 mm (do montażu       w wykopach otwartych) – długość L=254 m

- rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC SDR 11 PN 16 Ø 160 mm (do montażu bezwykopowego – przewiertem sterowanym) – długość L=241 m

- studnia kanalizacyjna rozprężna SR2ʼ Ø 1500 mm, (z prefabrykowanych elementów  żelbetowych łączonych na uszczelnienie gumowe z wykonanymi fabrycznie kinetami, przejściami szczelnymi (z otworem i przejściem szczelnym), stopniami złazowymi  i z włazem żeliwnym typu ciężkiego Ø 600 mm typu ciężkiego - pokrywa luźna, zwieńczenie: pierścień odciążający i płyta pokrywowa – wraz z kompletnym wyposażeniem studni wg. RYS. 3 – należy zamontować w granicy działek nr 745 i 746. Istniejącą studzienkę rozprężną SR2 należy przeznaczyć do likwidacji (zutylizować).

- studnia kanalizacyjna do montażu odpowietrznika automatycznego SO Ø 1200 mm,                 (z prefabrykowanych elementów  żelbetowych łączonych na uszczelnienie gumowe                     z wykonanymi fabrycznie kinetami, przejściami szczelnymi (z otworem i przejściem szczelnym), stopniami złazowymi  i z włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego - pokrywa luźna,  zwieńczenie: płyta pokrywowa – wraz z kompletnym wyposażeniem studni wg. RYS. 4

- studnia kanalizacyjna do montażu elementu rewizyjnego SR Ø 1200 mm, (z prefabrykowanych elementów  żelbetowych łączonych na uszczelnienie gumowe z wykonanymi fabrycznie kinetami, przejściami szczelnymi (z otworem i przejściem szczelnym), stopniami złazowymi       i z włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego - pokrywa luźna,  zwieńczenie: płyta pokrywowa – wraz z kompletnym wyposażeniem studni wg. RYS. 5

- adaptacja istniejącej  studzienki rozprężnej SP1 (SR1) na studzienkę rewizyjną z połączeniem rurociągu istniejącego i projektowanego wraz z kompletnym wyposażeniem studni wg. RYS. 5

- rura osłonowa ROO stalowa asfaltowana DN 250 mm, montaż przewiertem – 12,0 m,

- rura osłonowa RO1 stalowa asfaltowana DN 250 mm, montaż przeciskiem – 10,3 m,

- rura osłonowa RO2 stalowa asfaltowana DN 250 mm, montaż przeciskiem – 10,5 m,

- rura osłonowa RO3 stalowa asfaltowana DN 250 mm, montaż w wykopie otwartym – 5,0 m

2) Wykonanie robót budowlanych obejmuje:

- tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,

- uzyskanie wymaganych decyzji na zajęcie pasa drogowego  drogi powiatowej                        wraz z tymczasowym projektem  organizacji ruchu w celu prowadzenia robót wraz z uiszczeniem naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (bez opłat za umieszczenie rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasach drogowych, które to opłaty wnosi Zamawiający),

- przewiert sterowany,

- roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją,

- rozbiórkę i odtworzenie istniejących poboczy, dróg, wjazdów na posesje, chodników,

- umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką

- w przypadkach koniecznych zastosowanie odwodnienia z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- podsypka i obsypka piaskiem wraz z kosztem dowozu,

- dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- zasypywanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia wraz z kosztem wykonania badań zagęszczenia gruntu,

- zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,

- próba szczelności rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej,

- dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji),

- koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany:

„Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa”

b) Opina geotechniczna pod projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Wiśniowej, gmina Włoszczowa,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

d) Przedmiar robót.

3.1.4.Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej  muszą być fabrycznie nowe i spełniać aktualne wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty.

3.1.5.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania robót, kierownictwo robót posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.1.6.Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

3.1.7.Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na terenie budowy materiały do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przed każdym wbudowaniem przez pracowników Zamawiającego.

3.1.8. Wybrany wykonawca otrzyma od zamawiającego po podpisaniu umowy następujące dokumenty: 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, w zakresie potrzebnym do realizacji niniejszego zamówienia.

Jeżeli w dokumentacji lub w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się symbole i oznaczenia materiałów lub urządzeń, które mogą wskazywać na producenta, a nie dopisano wyrażenia „lub równoważne” należy to traktować, że Zamawiający dopuszcza w tym przypadku także urządzenia lub materiały innych producentów pod warunkiem, że odpowiadają one wymaganym parametrom technicznym i jakościowym.

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.1.9. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z dokumentacją projektową w tym STWiOR oraz  terenem robót,  jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

3.1.10. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie  orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia  rezultatu i  dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.

W związku z tym,  zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego otoczenia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej.

3.1.11. Jeśli, w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót wskazuje się  dla niektórych materiałów , wyrobów i urządzeń  nazwy,  znaki towarowe lub pochodzenie to  wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe, pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe  wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania  innych materiałów , wyrobów i urządzeń, niż  wskazane w/w dokumentach   z zastrzeżeniem  zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać jakie materiały, wyroby  lub urządzenia  zastosuje. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania.  Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy na etapie zatwierdzania wniosków materiałowych przez Zamawiającego

3.1.12. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie zamawiającego i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i Projektanta. W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego przypadku  i po uzyskaniu stanowiska  Projektanta  oraz Zamawiającego,  Zamawiający  będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy, w taki sposób, aby  zrealizowany  był cel  umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .

3.1.13. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań będzie spoczywać na projektancie (w ramach nadzoru autorskiego).

3.1.14. Dokonując   modyfikacji  sposób świadczenia  Wykonawcy, strony  wyodrębnią:

### roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian    robót  zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

### roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją projektową,  a których wykonanie stało się zbędne.

### W przypadku, gdy nastąpi  konieczność istotnej modyfikacji sposobu świadczenia jw. strony  dokonają zmiany  umowy  w formie  aneksu.

3.1.15. Podstawy formalno-prawne wykonania.

Roboty objęte zamówieniem realizowane są na podstawie:

- Część 1: Zadanie nr 1 - ostateczna decyzja Nr 1.79/2018 znak AB.6740.1.79.2018.IV z dnia 04.04.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie, na terenie obejmującym nieruchomość nr ewid. 3643/1 obr. 0005 Włoszczowa, gm. Włoszczowa.

- Część 2: Zadanie nr 2 – ostateczna decyzja Nr 17/2018 z dnia 21.02.2018 r. znak: IR.II.7840.1.7.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w zakresie budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 786 od km 66+571 do 66+688 na działkach o nr ewid. 2865/2, 2866/2, 2867/5, nr obrębu 0004 oraz o nr 3761/1, nr obrębu 0007, jedn. ewid. 261306_4 Włoszczowa – miasto.

- Część 3: Zadanie nr 3 - ostateczna decyzja Nr 1.10/2018 znak AB..6740.1.10.2018.IV z dnia 13.02.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej, na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. 484, 829, 831/4, 760, 761, 762, 763, 764, 1095, 1094, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, obr. 0027 Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa.

# Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

# Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, dwie lub na wszystkie części zamówienia.

# Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

# Informacja o ofercie wariantowej, aukcji elektronicznej oraz umowie ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji robót budowlanych:

- dla Część 1: Zadanie nr 1  – do 28.09.2018 r.

- dla Część 2: Zadanie nr 2  – do 28.09.2018 r.

- dla Część 3: Zadanie nr 3  – do 28.09.2018 r.

# Wymagany termin okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane - minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu  odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

# W ramach rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii ,wad i usterek w wyznaczonym terminie,  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Okres rękojmi za wady  jest równy okresowi gwarancji jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady  fizyczne i prawne  przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz  powstałe po odbiorze.

# Informacja dla Wykonawców o ograniczeniach w ubieganiu się o zamówienie.

# Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

## 10.1. Oferta zostanie uznana za spełniająca warunki, jeśli będzie:

- zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SWIZ,

- złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

## 10.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.1.d) SIWZ, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

- spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- braku podstaw wykluczenia

- potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych

## 10.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.2 należy złożyć na wzorach załączonych do SIWZ, załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postepowania oraz załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu,.

## Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie realizacji.

# Warunki  udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa                              w art. 24 ust. 5 .

(art. 22, art. 24 ust. 1 i 2 , art. 36 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy p.z.p.)

## 11.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                          o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 10.2. SIWZ - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

- dla Część 1: Zadanie nr 1:

a.	posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 000,00  zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

b.	posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej                             w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  20 000,00  zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

- dla Część 2: Zadanie nr 2:

a.	posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 15 000,00  zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

b.	posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej                             w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000,00  zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

- dla Część 3: Zadanie nr 3:

a.	posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej  100 000,00  zł  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

b.	posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej                             w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00  zł  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia                      muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 2, 2) SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

- zdolności technicznej lub zawodowej.

  - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

- dla Część 1: Zadanie nr 1:

- min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub deszczowej grawitacyjnej wykonanej metodą wykopu otwartego              o długości minimum 50 m,  potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ.

- dla Część 2: Zadanie nr 2:

- min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej)  o łącznej długości minimum 30 m wykonaną metodą przewiertu sterowanego,  potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie                z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ.

- dla Część 3: Zadanie nr 3:

- min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o łącznej długości minimum 200 m (wykonanej metodą wykopu otwartego i metodą przewiertu sterowanego)  potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ.

- Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób , że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami , dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 3 lit. a. SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie co najmniej jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów), albo spełniają łącznie wszyscy wykonawcy w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów).

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek określony w pkt.11 ppkt 11.1. ust. 3 lit. a tiret pierwsze SIWZ spełnia na podstawie przynajmniej jednego zamówienia (umowy) .

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania zamówienia dla Część 1: Zadanie nr 1, dla Część 2: Zadanie nr 2, dla Część 3: Zadanie nr 3:

- osobą pełniącą  funkcję  Kierownika budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Wykonawca przedkłada informację zgodnie ze wzorem, załącznik nr 7 do SWIZ.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia                      muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 3 lit. b. SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego,  który to odsyła  do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

## 11.2 Poza podstawowymi wykluczeniami, określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy p.z.p:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                          w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r. poz. 1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2017 poz. 2344 t.j.).

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

## 11.3 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;

- w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

- w odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust.                         1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy pzp podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza „samooczyszczanie” tzw. self-cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania – istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że :  1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy p.z.p. do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

(art. 25, art. 25a, art. 26, art. 36 ust. 1 pkt 6)

Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1. d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 12.3 ppkt. 5),  6) , 7) i 8) SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.1. d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1. d)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ,

12.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ,

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z wykonawców.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.3 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. dostarczenia na wezwanie:

    - Wykaz wykonywanych robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich nazwy, wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowody o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane,                            a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca  nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

    - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nich czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

    - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej: dla Część 1: Zadanie nr 1 – 20 000,00 zł, dla Część 2: Zadanie nr 2– 15 000,00 zł, dla Część 3: Zadanie nr 3 – 100 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

    - Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, dla Część 1: Zadanie nr 1- tj. na kwotę nie mniejszą niż  20 000,00 zł ; dla Część 2: Zadanie nr 2- tj. na kwotę nie mniejszą niż  15 000,00 zł, dla Część 3: Zadanie nr 3- tj. na kwotę nie mniejszą niż  100 000,00 zł,

    - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;

    - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;

    - Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym  organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

12.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ;

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie, z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;

- dokumenty o których mowa powyżej w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

Jeżeli wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone  w języku obcym to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się 
na tekście przetłumaczonym.

Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 22a. ustawy p.z.p.: wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  ( Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy p.z.p.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych           do porozumiewania się z wykonawcami

# (art. 9, art. 36 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 1-3 ustawy p.z.p.)

# 13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- faksem na nr: 41/ 394-36-80

- pocztą elektroniczną (e-mail): oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 2 i 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a przypadku kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność                    z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy.

Tym samym składanie oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 2, art. 26 ust 3 i 3a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

13.2	Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Aleksandra Adamus-Rak 	-starszy inspektor ds. remontów i inwestycji

Aleksandra Górecka 	-starszy inspektor ds. remontów i inwestycji

Telefon kontaktowy: 		    41/394-36-80, 735-920-945,

Faks: 				    41/394-36-80,

Poczta elektroniczna (e-mail):   oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.

13.3 Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: od 700do 1500

13.4	 Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 – 3 ustawy p.z.p. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

13.5 Wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:

## Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa,                              ul. Sienkiewicza 43.

# Wymagania dotyczące wadium

(art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 45-46 ustawy p.z.p.)

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

- dla Część 1: Zadanie nr 1  – 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

- dla Część 2: Zadanie nr 2  – 800,00 (słownie: osiemset złotych 00/100)

- dla Część 3: Zadanie nr 3  – 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 18.05.2018 r. do godz. 11:00.

Wniesione wadium w pieniądzu (przelewem na konto) będzie skuteczne, jeżeli                            w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w pkt. 17 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                 (Dz. U. 2018 r. poz. 110 t.j.)

Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium:

- Nazwa zamawiającego: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- Adres zamawiającego:  29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,

PKO BP SA 0/Włoszczowa

Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631

z adnotacją:

Wadium - Przetarg nieograniczony

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa

Część 1: Zadanie nr 1/ Część 2: Zadanie nr 2/ Część 3: Zadanie nr 3*

*- niepotrzebne skreślić

W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej                        (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 43

Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Uwaga!:

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 18.05.2018 r. do godz. 11:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest                                 z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia                                 18.05.2018 r. do godz. 11:00.

W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych                            w art. 46  ust. 1 - 2 ustawy p.z.p.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi                   z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku                          i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# Termin związania ofertą

(art. 36 ust. 1 pkt  9, art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy p.z.p.)

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert, został wskazany przez Zamawiającego w pkt. 17 ppkt 17.1. SIWZ.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowania ofert

(art. 36 ust. 1 pkt 10, 36a ust. 1, art. 36b ust. 1, art. 8 ust. 3, art. 82 ustawy p.z.p.)

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).

Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty, mają być złożone w języku polskim,                     w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu,                   tj. na maszynie, komputerze lub ręcznie - pismem czytelnym.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust. 3 ustawy p.z.p.), gdyż  w przeciwnym wypadku, oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.).

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, wg kolejności:

| I | OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: |
| --- | --- |
| 1 | Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY” („formularz”). Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. |
| 3 | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. |
| 4 | Oświadczenie o podwykonawcach. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. |
| 5 | Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. |
| 6 | Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów - załącznik nr 10 do SIWZ. |
| 7 | Dowód wniesienia wadium Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. |
| II | DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW PODMIOTOWYCH – SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: |
| 1 | Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, tj. na kwotę nie mniejszą niż: dla Część 1: Zadanie nr 1 – 20 000,00 zł, dla Część 2: Zadanie nr 2– 15 000,00 zł, dla Część 3: Zadanie nr 3 – 100 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. |
| 2 | Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż: dla Część 1: Zadanie nr 1 – 20 000,00 zł, dla Część 2: Zadanie nr 2– 15 000,00 zł, dla Część 3: Zadanie nr 3 – 100 000,00 zł |
| 3 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. |
| 4 | Wykaz wykonywanych robót, zgodnie z pkt. 11.1. pkt 2. 3) a. SIWZ - Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. |
| III | DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODST. ART. 24 USTAWY– SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: |
| 1 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. |
| 2 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 3 | Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |

Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź                  w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa musza być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy p.z.p.).

W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania wykonawcy                           w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres.

Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:

  - wskazywać pełnomocnika,

- być podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się                              o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum),

- wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich                            w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie składają jedną ofertę (na formularzu ofertowym wykonawcy, załącznik nr 1 do  SIWZ), przy czym:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -  składają oddzielnie wszyscy wykonawcy,

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składają wspólnie wszyscy wykonawcy.

W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich  zgodność z oryginałem następująco:

- zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”;

- datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu;

- podpis wykonawcy i jego pieczęć.

Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.

Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ponadto zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3a ustawy p.z.p., jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający nie wymaga podpisywania przez wykonawcę czystych stron złożonej przez niego oferty.

Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na złożoną przez wykonawcę ofertę (wraz z wszelkimi załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 419.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje oraz musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione                          do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez wykonawcę informacje.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych  elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę   przedsiębiorstwa należy podać również w „FORMULARZU OFERTOWEGO WYKONAWCY” (w pkt. 10 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” - załącznik  nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz warunki płatności (art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.).

Uwaga:

Zaleca się, aby wykonawca w trakcie przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej terenu, który objęty jest przedmiotem zamówienia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej będą ponoszone wyłącznie przez wykonawcę.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

(art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 43 ust. 1, art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

17.1 Miejsce oraz termin składania ofert

(art. 43 ust. 1 ustawy p.z.p.)

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w budynku administracji Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza  43,                                        29-100 Włoszczowa

| Do dnia | 18.05.2018 r. | Do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób,  aby nie można było zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert. Zaklejona koperta/opakowanie, w której znajduje się oferta musi być oznaczona w sposób następujący:

*niepotrzebne skreślić

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za

pośrednictwem posłańca.

Koperta musi posiadać identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej: nazwę                               i adres wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty po terminie niezgodnym z terminem podanym w SIWZ ponosi wykonawca.

Oferta złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy p.z.p.) zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

Uwaga!:

Zewnętrzne oznaczenie zaklejonej koperty/opakowania, w której znajduje się oferta zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego jw., zapobiegnie możliwości przypadkowego lub przedwczesnego otwarcia oferty.

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.

17.1.1 Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z ppkt. 17.1.2 SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego  i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert.

17.1.2 Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego

### (art. 38 ustawy p.z.p.)

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. uwzględniając dyspozycję art. 38 ust. 4a ustawy p.z.p.

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:                        www.wzwik-wloszczowa.pl.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej: www.wzwik-wloszczowa.pl.

17.1.3  Zmiana lub wycofanie ofert

### (art. 84 ustawy p.z.p.)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę składając Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie lub wniosek. Zarówno zmiany dotyczące treści składanej oferty jak i wycofanej oferty powinny być opakowane, oznaczone i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta, dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Do wniosku o wycofanie lub zmianę oferty musi być dołączony dokument uprawniający wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

W przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia oświadczenia lub wniosku o wycofanie oferty, Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Żadna złożona do Zamawiającego oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

17.2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert

(art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.05.2018 r., o godz. 11:30 w pokoju narad budynku administracji Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,                ul. Sienkiewicza  43, 29-100 Włoszczowa.

17.2.1 Jawność postępowania

(art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej „sesji” otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- pełną nazwę (firmy) i adres wykonawców,

- cenę oferty,

- inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Ponadto Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informację zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy p.z.p.: oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

# Opis sposobu obliczania ceny

(art. 36 ust. 1 pkt 12, art. 87, art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnianiem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe                  (zgodnie z dyspozycją art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny)                  za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w pkt. 3 SIWZ oraz               w załączonych załącznikach.

Cenę oferty netto i brutto należy wpisać w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).

Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda cenę oferty brutto wpisaną słownie przez wykonawcę              w„FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena brutto (z podatkiem VAT) wpisana w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).

Zatem w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem ceny brutto cyfrowo a słownie do oceny  kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę                    w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisana słownie.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą za wykonanie niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.

Nie dopuszcza się opłat za wykonanie zamówienia w walutach obcych.

Uwaga !(I-III):

- Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy p.z.p. Zamawiający poprawia                      w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa                                      w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie wykonawcy.

Nie wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłki musi być przekazane   Zamawiającemu zgodnie z dyspozycjami pkt. 13 SIWZ.

W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłkę zgodnie                                  z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.

- Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. składając ofertę                              poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                                    u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku od towaru i usług VAT (pkt. 7 Formularza Ofertowego Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ).

W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 1-6 ustawy p.z.p.)

  - W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie [%] |
| --- | --- | --- |
| 1) | Cena oferty [C] | 60 % |
| 2) | Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady [G] | 40 % |
| Razem 100 % = 100 pkt. |

Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

19.2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe [%] | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 Gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| 2) | Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady Za udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: Poniżej 36 miesięcy – oferta zostanie odrzucona 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 0 pkt. 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 13 pkt. 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 26 pkt. 72 miesiące - wykonawca otrzyma 40 pkt. | 40 % | 40 pkt |
| Razem 100 % = 100 pkt. |  |

Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty wykonawcy.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie nie podlegania wykluczeniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

19.3. Kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady G

Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zamówienia zostanie dokonana wg następującej zasady:

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: waga 40%

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 40 punktów.

Wykonawca w pkt. 4 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferuje liczbę miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady:

Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 36 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 72  miesiące

Ocena punktowa w kryterium G - Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dokonana zostanie na podstawie odpowiedzi zamieszczonych w załączonym do oferty formularzu.

Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 4 wpisuje oferowaną liczbę miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych, dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały budowlane wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji jakości i rękojmi za wady, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.

• MAKSYMALNY okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych, dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 72 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zadeklarowany w ofercie Wykonawcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (72 miesiące) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancji jakości i rękojmi za wady.

19.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru:

Wzór do obliczeń: Sp = C + G

| gdzie: | Sp – | Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zamówienia i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | C – | ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty |
|  | G – | ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady |

Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w trzech kryteriach.

19.4. Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty wykonawcy.

# Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                           w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

(art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 92, art. 93 ust. 1 i art. 94 ustawy p.z.p.)

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

-  na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejsze oferty oraz zostaną przekazane pozostałe informacje zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy p.z.p.

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na czas oznaczony w formie pisemnej                     w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1  pkt 2 ustawy p.z.p. z zastrzeżeniem dyspozycji                   i warunków określonych  w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  lub pkt 3 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

- wskazać osobę(by), która będzie podpisywać umowę,

- przedłożyć dokument uprawniający osobę(by) wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

- przełożyć umowę regulującą wzajemną współpracę, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Termin, na jaki zostanie zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedkłada wzór gwarancji (e-mailem) celem akceptacji bądź wniesienia uwag w jej treści.

- Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:  dla Części 1: Zadania nr 1 - tj. na kwotę nie mniejszą niż

20 000,00 zł ; dla Części 2: Zadania nr 2 tj. na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 zł, dla Części 3: Zadania nr 3 - tj. na kwotę nie mniejszą niż  100 000,00 zł.

- przedłożyć kosztorys ofertowy (sporządzony metodą uproszczoną wraz  z wykazem), który będzie zawierał:

-zestawienie materiałów i urządzeń;

-parametry kosztowe (R-robocizna;  Ko-koszty ogólne; Kz-koszty zakupu; Z-zysk);

-tabelę elementów scalonych.

Kosztorys ofertowy  będzie wykorzystany przez Zamawiającego wyłącznie na cele rozliczania wartości robót zamiennych,  zaniechanych oraz uzupełniających, o ile taka konieczność zaistnieje w toku realizacji umowy;

g) przedłożyć kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi  zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), oświadczenia o podjęciu obowiązków h) listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane  (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą,

- W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (jest ona najkorzystniejsza ofertą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny), z zastrzeżeniem przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p.

- Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Uwaga !:

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą został podany w pkt. 13  SIWZ.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

(art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 147-151ustawy p.z.p.)

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto (dla każdej części zadania odrębnie) podanej w ofercie (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych pkt. 3 SIWZ).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądz, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631

PKO BP SA 0/Włoszczowa, z dopiskiem: „Zabezpieczenie – Zad. 1 -  budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie*, Zad. 2 – budowa wodociągu w ul. Partyzantów we Włoszczowie*, Zad. 3 – budowa rurociągu tłocznego w Woli Wiśniowej*.

*niepotrzebne skreślić

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy p.z.p.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wysokości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy

(art. 36 ust. 1 pkt 16,  art. 139-146 ustawy p.z.p.)

- Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                  w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie (załącznik nr 5 do SIWZ) w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:

- wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach.

- w przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.

- koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej,

- w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy  w sposób   zgodny z obowiązującymi przepisami,

- wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

- powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że:

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych prze Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia),

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów lub urządzenia oferowanego,

- konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót wykonanych,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych  w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

– rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych,

- w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

(art. 36 ust. 1 pkt 17, art. 179-198g ustawy p.z.p.)

- Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. przysługują:

  - wykonawcy, a także innemu podmiotowi w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p.,

  - w przypadku okoliczności  wymienionych w art. 179 ust. 2 ustawy p.z.p. również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.

- Odwołanie (dział VI, rozdział 2,  art. 180 ÷ 198 ustawy p.z.p.)

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.;

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i na zasadach określonych                                 w art. 180 ust. 4 ustawy p.z.p.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania zgodnie z dyspozycjami zwartymi w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

- Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,                a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Wpis należy wnieść na konto: 	Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Szczegółowe informacje o wysokości wpisu zawierają Komunikaty na temat numerów kont i wysokości opłat opublikowane w serwisie informacyjnym Urzędu Zamówień Publicznych, adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

- Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie zawiera art. 179÷198 działu VI, rozdziału 2 ustawy p.z.p.

- Skarga do sądu (dział VI, rozdział 3,  art. 198a÷ 198g ustawy p.z.p.)

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek                       o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

- Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga do sądu zawiera art. 198a÷198g działu VI, rozdziału 3 ustawy p.z.p.

# Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

(art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy p.z.p.)

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                    i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- faksem na nr: 41/394-36-80

- poczta elektroniczna (e-mail): oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy p.z.p. została udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia i informacje, dotyczące niniejszego postępowania.

Adres strony internetowej: www.wzwik-wloszczowa.pl

# Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

(art. 36 ust. 2 pkt 6 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

# Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich  zwrot

(art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Informacja o podwykonawcach.

(art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p., art. 36 ust. 2 pkt 10 – 12)

# 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

# 2) Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.

# 3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podmiotem, wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

# 4) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.

# 5) Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

# 6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

# Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a

(art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy p.z.p.)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 91 ust. 2a ustawy p.z.p.

# Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2

(art. 36 ust. 2 pkt 14 ustawy p.z.p.)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 10a ust. 2 ustawy p.z.p.

# Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

# ZAŁĄCZNIKI

| Nr 1 – | Wzór formularza pn.: „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”; |
| --- | --- |
| Nr 2 – | Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania; |
| Nr 3 – | Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu; |
| Nr 4 – | Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p.; |
| Nr 5 – Nr 6 – Nr 7 – Nr 8 – | Wzór umowy; Dowód wniesienia wadium; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; Wykaz wykonywanych robót budowlanych; |
| Nr 9 – Nr 10 – Nr 11 – Nr 12 – Nr 13 - | Zestawienie podwykonawców; Zobowiązanie podmiotu trzeciego; Dokumentacja projektowo-wykonawcza: część 1: zadanie nr 1, część 2: zadanie nr 2, część 3: zadanie nr 3 Przedmiary dla: część 1: zadanie nr 1, część 2: zadanie nr 2, część 3: zadanie nr 3 Decyzje ostateczne dla: część 1: zadanie nr 1, część 2: zadanie nr 2, część 3: zadanie nr 3 |

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził:

Prezes Ryszard Maciejczyk

Włoszczowa, dnia 02.05.2018 r.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

ZAMAWIAJĄCY: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| Siedziba Wykonawcy : |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Odpowiadając na ogłoszenie w BZP Numer ogłoszenia 552649-N-2018 z dnia 02.05.2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek            w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

1. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Część 1: Zadanie nr 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za całkowitą cenę: - netto: ………………………. zł słownie: ……………………………………………………………………………………….. podatek VAT……% - ……………….zł - brutto: …………………………zł słownie:………………………………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Część 2: Zadanie nr 2 - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”* zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za całkowitą cenę: - netto: ………………………. zł słownie: ……………………………………………………………………………………….. podatek VAT……% - ……………….zł - brutto: …………………………zł słownie:………………………………………………………………………………………

3. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Część 3: Zadanie nr 3 - „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa” * zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za całkowitą cenę: - netto: ………………………. zł słownie: ……………………………………………………………………………………….. podatek VAT……% - ……………….zł - brutto: …………………………zł słownie:………………………………………………………………………………………

4.  Oferuję na wykonanie roboty budowlanej okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości:

Część 1: ZADANIE Nr 1 - …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń*,

Część 2: ZADANIE Nr 2 - …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń,*

Część 3: ZADANIE Nr 3 - …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.*

5. Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami w pkt 7 SIWZ.

6. Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dumpingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie                              z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419).

7. Informujemy, że wybór naszej oferty

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:*

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

……………………………… - 	………………………….………………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

* niepotrzebne skreślić

8. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

9. Podwykonawcom powierzam wykonanie następujących części zamówienia*)

| Lp. | Część zamówienia do wykonania przez podwykonawcę | Firma podwykonawcy (Nazwa i adres siedziby) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

*) powtórzyć tabelę w razie konieczności

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego innym wykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Oświadczenia i zobowiązania wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ - stanowiącą dokumenty przetargowe. Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń i w pełni ją akceptuję.                          Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne 
do właściwego przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany                          w SIWZ i zobowiązuje się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu                       i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5) został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wadium wnieśliśmy w dniu …………………. w formie …………………………………………o wartości dla:

Część 1: ZADANIE Nr 1 - …………… zł*

Część 2: ZADANIE Nr 2 - …………….zł,*

Część 3: ZADANIE Nr 3 - …………….zł.*

- Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem robót do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej poszczególnych części zadań podanej w formularzu ofertowym wykonawcy (tzn. ceny brutto uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia – dla Część 1: ZADANIE Nr 1*, Część 2: ZADANIE Nr 2*, Część 3: ZADANIE Nr 3*) w formie    ……………………………………….……………. przed terminem podpisania umowy.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297                 i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.) oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.

- Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez .............................................................................................................................................................................*

(nazwa lidera)

Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .....................................................................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................................................................

Telefon ........................................................ faks..................................................................................................

mail: ...............................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

- Informuję, że moja /nasza* firma /przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem*.

- Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr ……. do nr …….

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączone do niej następujące oświadczenia i dokumenty** wymagane przez Zamawiającego (numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Miejsce i data .............................

................................

Podpisano

(imię, nazwisko, podpis i pieczęć)

Uwaga:

*      niepotrzebne skreślić

**  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek            w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

*- niepotrzebne skreślić

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ….………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..………….………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………………………………...

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek             w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                    29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt.11 ppkt 11.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 11 ppkt 11.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ….……………………………………….

..……………….…………………………………………………………………………………… ..……………….………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

…………………..…………

……………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                                                                                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.)

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowalne pn.:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie   w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oświadczam, że:

- Nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) . *

- Należę, wraz z Wykonawcą, tj.: …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….., który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) . *

* niepotrzebne skreślić

Miejsce i data ............................. 	Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                         w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Uwaga:

    - Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

    - Przedmiotowe oświadczenie wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 5 do SIWZ

- WZÓR -

UMOWA O ROBOTY

BUDOWLANE Nr   …./2018

Zawarta w dniu …………… 2018 r. we Włoszczowie pomiędzy

Włoszczowskim  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Wiejska 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000490379, wysokość kapitału zakładowego 36 758 500,00 zł., (NIP 6090071419, REGON 260733356)

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Ryszarda Maciejczyka
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………….…….…………………………………………………………………………………….

………….…….…………………………………………………………………………………….

………….…….…………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1

- W oparciu o przeprowadzony w dniu ………………… przetarg nieograniczony zgodnie                    z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.) – zwanej dalej „p.z.p.” Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek             w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu …....2018 r.

Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót oraz zakres obowiązków Wykonawcy określa niniejsza umowa i stanowiące jej integralną część:

- SIWZ,

- Projekt budowlano – wykonawczy:

- Dla Części 1, Zadania nr 1 :

-  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie” *

- Dla Części 2, Zadania nr  2:

- -  „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część II odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+574 do 66+688*

- -  Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część III – Budowa przyłączy wodociągowych*

- Dla Części 3, Zadania nr  3:

- „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa” *

c) Opina geotechniczna pod projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Wiśniowej, gmina Włoszczowa dla Części 3, Zadania nr  3*,

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 3*

e) Oferta przetargowa dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 3*,

f) Przedmiary robót – dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 3*.

§2

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie w terminach zgodnych                      z ofertą.

- Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy znajduje się po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień w tym zakresie zawartych w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Jakość urządzeń, materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Ciężar wykonania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie przed wbudowaniem. Zamówienie materiałów, urządzeń, instalacji jest możliwe po akceptacji pisemnej Zamawiającego – na podstawie wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę.

- Wykonawca podejmuje się ciągłego kierowania budową i stałego nadzoru nad przygotowaniem i realizacją przedmiotu umowy wraz z jej obsługą geodezyjną oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy, którego koszt przygotowania i eksploatacji obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacją na planach oraz, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

- Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

- W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego. W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego Zamawiający  będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy, w taki sposób aby  zrealizowany  był cel  umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na projektancie ( w ramach nadzoru autorskiego).

- Dokonując   modyfikacji   sposobu   świadczenia  w okolicznościach  wskazanych w ust. 9 Strony  wyodrębnią w protokole konieczności :

- roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian   robót  zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją .

projektową,  a których wykonanie stało się zbędne.

- W przypadku gdy,   modyfikacja  sposobu świadczenia  w okolicznościach wskazanych w ust. 8 i ma charakter istotny, Strony   dokonają  odpowiedniej   zmiany    umowy.

§3

- Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy:

- - dla Część 1: Zadanie nr 1  – do 28.09.2018 r.

- - dla Część 2: Zadanie nr 2  – do 28.09.2018 r.

- - dla Część 3: Zadanie nr 3  – do 28.09.2018 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot umowy.

§ 4

- Wykonawca przyjmuje obowiązki:

- zgłoszenia i wynagradzania kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizacje przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych robót,

- właściwego współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia w tym zgłaszanie do odbioru robót podlegających zakryciu,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania kierownika budowy związane z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania czynności właściwego zagospodarowania miejsca wykonywania robót,

- przekazania Zamawiającemu w celu akceptacji wymaganych atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych dla każdej dostawy materiałów przeznaczonych do wbudowania,

- opracowanie przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentów, których opracowanie wymienia dokumentacja projektowa budowy,

- zapewnienia na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej w państwowym zasobie geodezyjnym, itp.),

- bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów,

- bez zbędnej zwłoki zawiadamiać Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach w dokumentacji projektowej lub innych przeszkodach  związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- koordynacja robót podwykonawców, którym Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową,

- przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową; w razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót,

- ochrony swojego mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót lub zapleczu budowy,

- utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy,

- przestrzegania przepisów BHP i p. poż. na terenie prac,

- przerwania wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego, zabezpieczając w razie potrzeby wykonywane roboty przed ich zniszczeniem,

- wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów oraz śmieci powstałych wskutek prac prowadzonych zgodnie z niniejszą umową,

- uporządkowania terenu budowy (robót) po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru,

- informowania Zamawiającego na piśmie o każdym zdarzeniu wpływającym na kondycję finansową Wykonawcy mogącą mieć wpływ na należyte realizowanie przedmiotu niniejszej umowy,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą  nowoczesne i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe. Prace porządkowe na terenie budowy oraz wywóz odpadów powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- UWAGA: Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej w ul. Partyzantów we Włoszczowie – czynności te należy każdorazowo zgłosić do  Zamawiającego – z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w tym projektu budowlanego,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów (etapów) robót, w tym podlegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia,

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane, przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków,

- właściwego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych robót,                        w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy materiałów uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

§ 6

1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które  wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ,

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę 
z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,

- umowa musi zawierać obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia

3) 	Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

4)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)	 Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w ppkt 4) jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.  Podwykonawcą robót będzie ...........................................

6. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.

7. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowy o pracę (do wglądu oznacza, że Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w przedłożonych umowach o pracę. ) osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

8. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę (okazania do wglądu) dla tych osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania , zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji jakości o której mowa  w § 11 udziela wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

- Wykonawca w celu rozliczenia końcowego wykonanego zamówienia przedkłada

Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, między

innymi:

- uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

- dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

- certyfikaty i aprobaty techniczne

- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczonych przez kierownika budowy,

- pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,

- próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,

- protokoły z badań zagęszczenia gruntu,

- oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej dla jednego i wszystkich zdarzeń :

- dla Części 1, Zadania nr 1 -  w minimalnej wysokości 20 000,00 zł

- dla Części 2, Zadania nr 2 -  w minimalnej wysokości 15 000,00 zł

- dla Części 3, Zadania nr 3-  w minimalnej wysokości 100 000,00 zł

- Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokument dotyczący odnowienia i opłacenia polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy OC.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia opłacając składkę ubezpieczeniową z płatności należnych Wykonawcy.

§9

  - Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w tym za:

Część 1: Zadanie nr 1: ………….………….zł netto

(słownie zł: …………..……………………………… …/100 netto) + podatek VAT ….% ,

………………………………………….  zł brutto

(słownie zł: …………..…………………………………………………………. /100 brutto)

Część 2: Zadanie nr 2:.…………. ………… zł netto

(słownie  zł: …………..………………………………. …/100 netto) + podatek VAT …% ,

……………………………………….…  zł brutto

(słownie zł: …………..………………………………………………………. /100 brutto) .(

Część 3: Zadanie nr 3:.…………. ………… zł netto

(słownie  zł: …………..………………………………. …/100 netto) + podatek VAT …% ,

……………………………………….…  zł brutto

(słownie zł: …………..………………………………………………………. /100 brutto) .(

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego  dokumentacją projektową w przedstawionym zakresie.   Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania  stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

- W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca  zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zmiana  wynagrodzenia  ryczałtowego  dopuszczalna jest  w  następujących  przypadkach :

- istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzeżeniem  zawartym w ust. 5.

- zmiany  urzędowej stawki podatku VAT w okresie  wykonywania umowy.

- Niedopuszczalna  jest  zmiana wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku, gdy  istotna modyfikacja  sposobu świadczenia Wykonawcy  jest  skutkiem   zastosowania przez  Wykonawcę  materiałów, wyrobów i innych urządzeń, które  wymagały  wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej.

- W przypadku  o którym mowa w  ust.4 lit. a Strony ustalają  :

- wynagrodzenie za roboty zamienne,

- wynagrodzenie za roboty zaniechane.

- Wynagrodzenie  za roboty zamienne  ustala się  na podstawie  protokołu  konieczności uzgodnionego  przez Strony oraz kosztorysu  różnicowego  sporządzonego  przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wartość robót zamiennych zostanie obliczona w następujący sposób:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów, sprzętu objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów nie objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala się według     średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów  budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału     poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys różnicowy.

- Wynagrodzenie  za roboty zaniechane ustala się na podstawie  protokołu konieczności

uzgodnionego  przez  Strony  oraz kosztorysu  sporządzonego przez Wykonawcę  w którym  określi zakres  robót podlegających  zaniechaniu   z uwzględnieniem   stawek cenowych  wskazanych w  kosztorysie ofertowym.

- Kosztorysy o których mowa w ust. 7 i 8  po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynikająca z kosztorysów  wartość robót zamiennych oraz wartość robót zaniechanych  podlega wzajemnemu  potrąceniu  do  wysokości  wartości niższej.  Zmiana wynagrodzenia   następuje o   kwotę  odpowiadającą   wyliczonej  w ten sposób  różnicy. W przypadku, gdy  wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu  zwiększeniu.

- Wynagrodzenie  ulega zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT  w okresie wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia  następuje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku i z uwzględnieniem zakresu robót zrealizowanego  w czasie obowiązywania danej stawki podatku.

W przypadku zaistnienia  przesłanek,  o których mowa w ust.  4 i po  dokonaniu ustaleń                  i  rozliczeń, o których mowa w ust. 6,7,8,9, 10 Strony sporządzają aneks do umowy  dokonując zmiany  kwoty wynagrodzenia  ryczałtowego .

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych, oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu zawartych                      w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową  wystawione na podstawie protokołów odbioru elementów robót, podpisanych przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót do 80 % wartości zamówienia, może następować fakturami częściowymi po zakończeniu wykonanego zakresu robót                      i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone przez Zamawiającego, tj. zaakceptowane i podpisane przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa, za pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, może zostać złożona do Zamawiającego po:

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia w dacie odbioru końcowego wad lub usterek przedmiotu umowy , faktura końcowa może zostać złożona po stwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia przez Wykonawcę ,

- zaktualizowaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na okres udzielonej przez niego rękojmi za wady w wysokości wyliczonej od wartości odebranych robót końcowych,

- przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców wszystkie należności wynikających z zwartych z nimi przez Wykonawców umów w celu zrealizowania niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktur Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez kierownika budowy opisem, że zostały wbudowane na obiekcie .

§10

- Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia:

- doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  z protokołem odbioru robót końcowych i częściowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi,

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3  wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązać wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą;

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy                                           nr ……………………….. w Banku: ………………….

- Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

…………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - wskazanych przez wykonawcę zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. w pkt. 4 Formularza Ofertowego Wykonawcy)

§11

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w formie ………….. (np. gwarancji ubezpieczeniowych) :

- dla Część 1: Zadanie nr 1  – ………………….*

- dla Część 2: Zadanie nr 2  - …………………..*

- dla Część 3: Zadanie nr 3  – ………………….*

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr ……….. z dnia …… ważna …………do ………….. do kwoty ………….. zł,

- rękojmia ubezpieczeniowa z tytułu rękojmi za wady nr ……………. z dnia …………. ważna od ……… do …………….. dla:

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie rozliczone będzie w następujący sposób:

- 70% Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót i usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru,

- 30% Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości i zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz usunięciu usterek stwierdzonych w tym okresie, w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego, nie później niż 15 dni od upływu okresu gwarancji jakości i  rękojmi za wady i usterki.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ppkt. a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie udzielonej rękojmi.

- W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                      w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§12

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy w jednym egzemplarzu dokumentację projektową zamówienia (określoną w SIWZ) w zakresie robót wykonywanym przez Wykonawcę. Dalsze potrzebne mu kopie całości lub części dokumentacji Wykonawca sporządzi na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność otrzymanej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami wykonania oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji i bez zastrzeżeń.

§13

Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy są :

  - Przedstawiciele Zamawiającego:

1)……………………….

2)………………………

3)………………………

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: ………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy `z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej.

- Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności sanitarnej                           w zakresie wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: ……………….,

§14

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

- odbiór końcowy – po ukończeniu całości robót zgłoszonych do Zamawiającego i potwierdzeniu gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy datę odbioru końcowego, zawiadomi uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru końcowego. Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie na formularzu określonym przez Zamawiającego zostanie podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru. Protokół zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – termin odbioru wyznacza Zamawiający i zawiadamia Wykonawcę,

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać przed odbiorem końcowym przedstawicielowi Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności:

a) uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

c) zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

d) certyfikaty i aprobaty techniczne

e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczone przez kierownika budowy,

f) pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,

g) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,

h) protokoły z badań zagęszczenia gruntu,

i) oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy zostanie określony w protokole powód odmowy ich przyjęcia i termin ponownego przystąpienia Zamawiającego do odbioru.

- W przypadku warunkowego przyjęcia robót (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości wykonanych robót, listę usterek i termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     określonym przez strony w protokole odbioru warunkowego.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiający naliczy kary umowne od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia robót.

- Terminy rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczynają bieg od dnia zakończenia odbioru końcowego.

§ 15

- Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane na okres…….miesięcy, licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń..

- Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi za wady, rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń  i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przeglądów.

- Odbioru pogwarancyjnego (rękojmi) dokona powołana przez Zamawiającego komisja przy udziale Wykonawcy.

- W protokole odbioru końcowego i pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiającemu przysługuje prawo:

- jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obniżenia jego wartości.

- jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zachowując prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnionego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni po ich zgłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić naprawę innej firmie, a koszty naprawy będą potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

- Dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych  w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

2. Rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

§ 17

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

- Wykonawca ogłosi likwidację firmy lub został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy, lub sytuacja finansowa Wykonawcy uniemożliwia realizację przedmiotu umowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, ale Zamawiający najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,

- Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z § 4 ust.3 pkt. l) umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, (w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń).

- Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za obstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane, o ile mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 18

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za nie terminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 za każdy dzień zwłoki ponad określony termin,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9,

- Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9, za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na ich usunięcie,

- Za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy w wysokości 0,02 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni,

- Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- Za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 9.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunięcie usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 19

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

- Wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach.

- W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.

- Koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej,

- W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy  w sposób   zgodny z obowiązującymi przepisami,

- wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

- powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że:

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych prze Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia),

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów lub urządzenia oferowanego,

- konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót wykonanych,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych  w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

– rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych,

- w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p.                                              (w szczególności – w zakresie ceny, w razie zlecania robót dodatkowych).

- W przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość po 1 stycznia 2018 r., 2019 r. dokonania waloryzacji wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej oraz – pochodnych związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wobec osób pozostających z Wykonawcą  w stosunku umowy o pracę  oraz osób o których mowa w § 12 wskazanych do wykonania zamówienia lub zmienionych za zgodą Zamawiającego i pozostających z Wykonawcą  w stosunku umowy o pracę na dzień rozpoczęcia świadczenia robót lub dokonanej zmiany tych osób, a także zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, a niezbędnych do realizacji zamówienia, których obecność na budowie przez cały okres wykonywania robót Wykonawca udowodni.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 20

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny terenu budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 21

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przyczyny uzasadniającej odstąpienie, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 22

Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego – dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności.

§ 23

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 24

Integralną częścią niniejszej umowy są:

a) SIWZ,

b) Projekt budowlano – wykonawczy:

- Dla Części 1, Zadania nr 1 :

-  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie” *

- Dla Części 2, Zadania nr  2:

- -  „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część II odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+574 do 66+688*

- -  Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część III – Budowa przyłączy wodociągowych*

- Dla Części 3, Zadania nr  3:

- „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa” *

c) Opina geotechniczna pod projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Wiśniowej, gmina Włoszczowa dla Części 3, Zadania nr  3*,

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 3*

e) Oferta przetargowa dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 3*,

f) Przedmiary robót  dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 3*.

*-niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ.

Załącznik nr  6 do SIWZ

DOWÓD WNIESIENIA WADIUM

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pn.:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

Wadium o wartości 1 000,00  zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100) dla Części 1: ZADANIA Nr 1                                  zostało złożone w formie (wymienić ) *: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Wadium o wartości 800,00  zł (słownie osiemset złotych 00/100) dla Części 2: ZADANIA Nr 2                        zostało złożone w formie (wymienić ) *: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Wadium o wartości 5 000,00  zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) dla Części 3: ZADANIA Nr 3                        zostało złożone w formie (wymienić ) *: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*-niepotrzebne skreślić

w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz :

oryginał złożony u Zamawiającego w sekretariacie a kopia załączona do oferty przetargowej)

............................................                                 .......................................................................

(miejscowość i data)                                (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

WYKAZ OSÓB do OFERTY

(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe tj. rodzaj i numer uprawnień budowlanych | Osoby będące w dyspozycji wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik budowy | Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Nr uprawnień …………………….. |  |

*-niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że w/w osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane i w przypadku wyboru mojej oferty przed zawarciem umowy doręczę kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w/w osoby wraz z oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczeniem o sporządzeniu planu BIOZ budowy.

.......................................................................		…………………………………………………

(miejscowość i data)                                          (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych                                                                                                       					                                  do reprezentowania firmy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH

ROBÓT BUDOWLANYCH *)

i dokument(y) potwierdzające zostały wykonane zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej                       i prawidłowo ukończone

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 - „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

Oświadczam że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia :

| Nazwa (rodzaj, zakres) | Wartość | Data realizacji, miejsce | Dokument potwierdzający (załączyć), że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

.........................................			         		               .............................................

(miejscowość i data)				               (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

*)niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 9 do SIWZ

...............................................................

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

I. *

Oświadczamy, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia –

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

wykonamy osobiście bez pomocy podwykonawcy.

.........................................			         		               .............................................

(miejscowość i data)				               (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. *

Oświadczamy, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

będą uczestniczyć następujący podwykonawcy - wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych jest następujący:

| Lp. | Nazwa i adres przewidywanego podwykonawcy | Zakres powierzonych robót | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

.........................................			         		               .............................................

(miejscowość i data)				               (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy)

*) Wykonawca winien wybrać pkt. I  lub pkt. II

**)niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR)

Do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Ja/My niżej podpisani, …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

Działający w imieniu………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

Oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Zadanie nr 1 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”*

Część 2: Zadanie nr 2 -  „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”*

Część 3: Zadanie nr 3 -  „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola         Wiśniowa, gm. Włoszczowa”*

Udostępniamy Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Nasze zasoby, tj.:

1. Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

2. Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi wymaganymi przez Zamawiającego:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy szczegółowo określić kto zostanie udostępniony Wykonawcy i jakie czynności będzie wykonywał)

3.Ponadto oświadczamy, że :

1) udostępniamy wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.

…………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

…………………………………………………………………………………………………

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

3)nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

.........................................			      .............................................………………………

(miejscowość i data)				(podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do

reprezentowania podmioty trzeciego)

*niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice    przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron).

( niepotrzebne skreślić

( niepotrzebne skreślić

# Text boxes

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa Oferta w postępowaniu na: Przetarg nieograniczony TE.341.3.2018 : Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa: Część 1: Zadanie nr 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”* Część 2: Zadanie nr 2 - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”* Część 3: Zadanie nr 3 - „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa” *

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 18.05.2018 r. godz. 11:30